Объем денежных средств, запланированных на реализацию национальных и региональных проектов в 2025 году
	Наименование федерального (регионального) проекта
	Наименование целевой статьи расходов в местном бюджете/объект
	Объем денежных средств, тыс. рублей


	
	
	ВСЕГО
	В том числе

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Краевой бюджет
	Местный бюджет

	Национальный проект «Молодежь и дети» (Региональный проект «Все лучшее детям»)
	Проведение капитального ремонта муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»
	123 165,17
	89 815,94
	32 117,58
	1 231,65

	Национальный проект «Молодежь и дети» (Региональный проект «Педагоги и наставники»)
	
	40 688,49
	40 295,92
	392,57
	0,00

	
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	1 015,56
	1 015,56
	0,00
	0,00

	
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	3 456,50
	3 063,93
	392,57
	0,00

	
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	36 216,43
	36 216,43
	0,00
	0,00


Сведения о расходовании денежных средств в рамках реализации за 9 месяцев 2025 года национальных и региональных проектов, государственных программ.

За 9 месяцев 2025г. израсходовано 66 203,59 тыс. руб. на проведение капитального ремонта муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (проведены демонтажные и подготовительные работы, проведен монтаж вентилируемого фасада, проложены коммуникации водоснабжения и канализации, проведена замена подоконников; завершаются работы по организации электроснабжения и электроосвещения, установке подвесных потолков, установке противопожарных дверей, укладке плитки, завершается монтаж системы вентиляции; начаты работы по монтажу системы отопления).

Также 34 576,93 тыс. руб. израсходовано на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования выплат, и на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
